Cuadro de seguimiento — Retícula Global 2025

1. Preparación y diseño del modelo

| Fase | Contenido | Estado | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1A | Diagnóstico técnico inicial del proyecto | Pendiente de confirmar cierre formal | Se utilizó como base de trabajo, pero no consta en este chat un cierre explícito independiente. |
| 1B.1–1B.9 | Definición conceptual: áreas, criterios, indicadores, fuentes, excepciones, modelo de datos y reglas de agregación | Completada | Quedó definido el modelo general de nueve áreas y el conjunto inicial de indicadores. |

2. Construcción territorial y demográfica

| Fase | Contenido | Estado | Resultado principal |
| --- | --- | --- | --- |
| 1C.1 | Maestro territorial de países y áreas | Cerrada | 244 países y territorios operativos distribuidos entre nueve áreas. |
| 1C.2 | Territorio y población | Cerrada — GO | Superficie, población 2025, población 2050, densidad y porcentajes mundiales. |
| 1C.2A | Resolución de incidencias territoriales | Cerrada — GO | Excepciones y limitaciones documentadas; ausencias sin convertir en cero. |
| 1C.2B | Implantación mínima en MySQL | Cerrada — GO | Tablas rg_, catálogos, países, fuentes, periodos y primeros indicadores. |
| 1C.2B.1 | Corrección de edad mediana | Cerrada — GO | 236 datos nacionales y nueve agregados ponderados. |

Datos consolidados tras 1C.2

- 9 áreas.

- 244 países y territorios.

- 8 indicadores iniciales.

- 72 registros agregados de área.

- Población mundial 2025: 8.228.810.343.

- Población mundial 2050: 9.661.111.277.

3. Economía

| Fase | Contenido | Estado | Resultado principal |
| --- | --- | --- | --- |
| 1C.3 | PIB nominal, porcentaje mundial y PIB por habitante | Cerrada — GO | Datos nacionales de PIB y 27 agregados económicos. |
| 1C.3 SQL | Carga incremental en MySQL | Ejecutada y validada | 3 indicadores económicos y 99 registros totales en rg_datos_area. |

Indicadores económicos cargados

- ECO_PIB

- ECO_PIB_PCT

- ECO_PC

Estado MySQL después de 1C.3

- 3 bloques.

- 11 indicadores.

- 99 registros agregados de área.

- 203 datos nacionales de PIB.

4. Desarrollo humano y desigualdad

| Fase | Contenido | Estado | Qué falta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1C.4 | IDH, Gini y esperanza de vida | Cerrada y validada en MySQL |  |

5. Estado consolidado de datos y conexión

La primera edición de datos está finalizada y la conexión inicial con MySQL ha sido validada.

| Fase | Contenido | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1C | RG2025_V1 congelada y activa en MySQL: 9 áreas, 244 países y territorios, 8 bloques, 27 indicadores y 243 registros activos de área. Sin duplicidades ni datos activos sin fuente. | Finalizada — 1C.9 cerrada con GO |
| 1D.1 | Diagnóstico técnico y contrato de datos. | Finalizada — GO |
| 1D.2 | API MySQL mínima implementada y comprobada en un entorno temporal de prueba. GET /api/reticula/v1/status.php devuelve RG2025_V1, estado congelado y totales 9/244/8/27/243. Configuración protegida y fuera de Git; código limitado a consultas SELECT. | GO operativo condicionado |
| Pendiente de producción | Disponer de un usuario MySQL con permisos exclusivamente de lectura. | No bloquea el desarrollo ni la presentación de la web |

6. Trabajo de aplicación y visualización

| Bloque | Contenido | Estado |
| --- | --- | --- |
| Conexión web–MySQL | Conexión de la aplicación web con MySQL. | En curso |
| Primera entrega visible | Tabla de Datos Consolidados con los datos reales de RG2025_V1 obtenidos a través de la API. | Siguiente tarea |
| Portada y resumen | Resumen global y comparación de áreas. | Después de la tabla |
| Fichas y gráficas | Fichas de áreas y representaciones de los bloques de datos. | Después de portada/resumen |
| Metodología y mapa | Metodología, mapa e interacción. | Desarrollo posterior |
| Prioridad | Se prioriza siempre una página visible sobre trabajos técnicos aislados. | Decisión vigente |

La web pública no se ha modificado; la API se comprobó únicamente en un entorno temporal de prueba.

7. Decisión de proyecto

- MySQL se mantiene como fuente activa.

- No se cambia a ficheros planos.

- No se realizarán más fases o sesiones dedicadas exclusivamente a infraestructura técnica.

- A partir de ahora cada tarea debe producir un resultado visible y comprobable en el navegador.

- Los cambios internos de API se harán únicamente cuando sean necesarios para construir una página concreta.

8. Siguiente tarea

Fase 1D.3–1D.4 — Primera página conectada: Tabla de Datos Consolidados.

Esta tarea combinará la consulta necesaria de datos y su presentación HTML en una sola entrega visible.

Resumen ejecutivo

| Situación | Estado |
| --- | --- |
| Fase 1C | Finalizada — GO |
| RG2025_V1 | Congelada y activa en MySQL; 9/244/8/27/243, sin duplicidades ni datos activos sin fuente |
| Fase 1D.1 | Diagnóstico y contrato finalizados — GO |
| Fase 1D.2 | API mínima validada — GO operativo condicionado |
| Pendiente para producción | Usuario MySQL exclusivamente de lectura |
| Aplicación web | Conexión con MySQL en curso |
| Siguiente entrega | Tabla de Datos Consolidados conectada |

Punto exacto donde se continúa

Fase 1D.3–1D.4 — construir y presentar en el navegador la Tabla de Datos Consolidados con datos reales de RG2025_V1.